深 圳 信 息 职 业 技 术 学 院

装饰修缮类项目抽签定标

招  标  文  件

办公室隔墙装修

招标编号：YNZB-2018060

深圳信息职业技术学院

招标管理办公室

2018年7月

中国·深圳

目    录

第一部分  投标邀请书（招标公告）

第二部分  投标人须知

第三部分  投标文件格式

1、投标承诺书

2、法定代表人证明书

3、投标文件签署授权委托书

4、项目管理班子配备情况表

5、项目经理（建造师）简历表及近三个月内社保缴纳凭据

6、项目技术负责人简历表

7、主要施工机械设备表

8、投标人法人及法定代表人近3年内无行贿犯罪记录承诺函

9、诚 信 投 标 承 诺 书

10、投标人资格证明文件（营业执照、装修装饰工程资质证明文件等资格证明文件）

11、公司简介（详细地址、邮政编码、负责人、联系人及联系电话等。投标人资质，经营规模。附深圳市市场和质量监督委员会网站或相关政府网站的有效证明文件。）

第四部分  施工合同

第五部分  用户需求书

第一部分

投 标 邀 请 书（公告）

- 投 标 邀 请 书 （招标公告）

深圳信息职业技术学院对办公室隔墙装修公开招标，欢迎纳入深圳市政府采购2018-2020年度装饰修缮工程预选供应商库的合格企业参加投标。

- 招标项目

- 招标项目名称：办公室隔墙装修

- 招标编号: YNZB-2018060

- 详情

| 序号 | 项目编号 | 子包项目名称 | 投标最高限价 | 工期 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YNZB-2018060 | 办公室隔墙装修 | ￥6.84万元 | 15天 | 项目为深圳信息学院计财处办公室装修改造。包括：1.地面清除；2.石膏板隔墙工程；3.PVC卷材地面工程；4.门窗工程；5.强电改造工程；6.弱电工程。 |

- 投标人基本资质要求

- 纳入深圳市政府采购2018-2020年度装饰修缮工程预选供应商库的投标人；

- 投标人近三年内在政府采购中无行贿犯罪记录，且未被政府相关部门列入诚信档案黑名单；

- 本项目不接受联合体投标。

- 招标文件、投标报名表的获取

- 招标文件下载地址、投标报名表下载地址（链接）

- 投标报名时间期限及方式

投标人应在7月27日下午16：00前以“项目编号+项目名称+投标商名称”为标题，发送报名邮件至深圳信息职业技术学院招标管理中心电子邮箱：2973897942@qq.com。邮件内容需包括：

- 公司营业执照及其他资格证明文件（扫描件）；

- 投标单位开具给代表人的介绍信或授权委托书（扫描件）；

- 深圳市政府采购2018-2020年度装饰修缮工程预选供应商库中标通知书。（扫描件）

- 投标报名表（电子文件）

注：招标管理中心收到上述材料，通过邮件回复确认，视为报名成功；若投标人发送邮件后未收到招标中心邮件回复确认的，视为未报名。

- 证件查验

投标人需在2018年8月2日9:00-10:00将报名材料送在深圳信息职业技术学院招标管理中心致远楼413办公室查验，未按时递交报名材料查验的投标人将被视为无效投标，报名材料包括：

- 公司营业执照及其他资格证明文件原件及复印件加盖公章；

- 投标单位开具给代表人的介绍信或授权委托书原件；

- 深圳市政府采购2018-2020年度装饰修缮工程预选供应商库中标通知书复印件加盖公章。

- 勘察现场

- 本项目不组织勘察现场

- 公告期限

自招标公告发布之日起7个工作日。

- 投标截止时间、开标时间及地点

- 递交投标文件时间：2018年8月2日上午10：30

- 投标截止及开标时间：2018年8月2日上午10：30

- 开标地点：深圳市龙岗区龙翔大道2188号深圳信息职业技术学院致远楼412A开标室。（投标代表人须携带本人身份证原件出席开标会）

- 采购公告查询

深圳信息职业技术学院官网http://www.sziit.com.cn。

- 定标方法

- 本项项采用 抽签法 定标。

- 投标保证金、履约保证金及售后服务保证金

- 本项目不收取投标保证金。

- 本项目不收取履约保证金。

- 本项目收取售后服务保证金，为合同金额的 3 %，质保期满后根据合同约定退还。

- 采购人联系方式

采购人：深圳信息职业技术学院

地址：广东省深圳市龙岗区龙翔大道2188号

联系人：林老师、马老师

联系方式：0755- 89226031/89226812

联系邮箱：1162889906@qq.com

深圳信息职业技术学院

招标管理办公室

- 2018年7月23日

- 第二部分

投 标 人 须 知

致 办公室隔墙装修 的投标人:

鉴于我方工程编号为 YNZB-2018060 的 办公室隔墙装修 ，拟采用摇号抽签的方式定标，现将有关事项通知如下：

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 工期 | 预算价 | 中标价为预算价下浮 10 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YNZB-2018060-1 | 办公室隔墙装修 | 15天 | ￥7.6万元 | ￥6.84万元 |

2、抽签确定的中标人与我方签订的施工合同将采用合同文本是根据有中华人民共和国合同法、深圳市经济特区政府采购条例，小型施工、装饰修缮标准规范，结合深圳信息职业技术学院工程实际情况进行修编的。

本合同投标人既不需对其中内容作填空或添加，也不允许对其中条款作出修改，并遵守以下条款：

（1）本工程采用固定单价合同，并采用包工包料方式。

（2）本工程采用的工程量计算规则是《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）及《深圳市建设工程计价规程》（2009），套《深圳市建筑工程消耗量标准2003》、《深圳市安装工程消耗量标准2003》、《深圳市市政工程综合价格2002》、《深圳市园林绿化（2000）》等相关定额，费率执行《深圳市建设工程计价费率标准》（2013年1月）推荐费率，信息价采用2013年第10期《深圳建设工程价格信息》。信息价缺项的主材设备价格，则通过市场询价合理确定，再有缺项按市场现价。

（3）合同中的项目单价以本工程标底中各项目的综合单价下浮 10 %（提示：同第1条确定的下浮率）为准；工程量以工程结算时核实的工程量为准。对于暂定价材料和设备，施工过程中承包人要作好价格确认工作，结算时，按我方确认的价格对比标底下浮后的材料和设备价格计算补差，补差部分不再下浮。

（4）施工中任何变更价款的确定均遵循上述各条款的规定。

3、本工程的投标有效期为日历天（从截标之日起计）。

4、本工程的投标文件应由投标人签署的本须知附件《投标承诺书》及其附件材料（包括后附法定代表人证明书、投标文件签署授权委托书、《项目管理班子配备情况表》、《项目经理（建造师）简历表》、《项目技术负责人简历表》、《主要施工机械设备表》、投标人法人及法定代表人近三年内无行贿犯罪记录的承诺函）组成。投标文件应提交一份正本，二份副本。投标人应当将投标文件的所有组成部分一起包装在一个密封袋里，并在袋上注明工程编号、工程名称以及投标人名称、地址、邮政编码，封口处应贴封条并骑缝加盖投标人公章。

5、本工程的截标和抽签会时间为：2018年8月2日上午10点30分；截标地点为：深圳信息职业技术学院致远楼招标管理办公室412开标室 [深圳市龙岗区龙翔大道2188号致远楼4楼。

若按期递交投标文件的投标人数量不足 1 家，我方有权将暂停或者终止此次招标。我方不负担因招标失败给投标人造成的损失。

6、逾期送达的投标文件我方将不予受理。

7、本工程抽签中标的原则是：大号中标。

8、本工程抽签会将按下列程序公开进行：

（1）投标人代表签到及截标。投标人代表签到，按签到顺序提交投标文件。

（2）投标人代表资格审查。抽签前投标人代表必须向招标人代表出示资格证明文件，由招标人代表进行资格审查，投标人代表必须出示的资格审查资料如下：法定代表人证明书（加盖投标人公章）、法人授权委托（加盖投标人公章）、被委托人身份证原件。

（3）抽签顺序。按投标人代表截标签到的先后顺序进行抽签。

（4）抽签。经审查，投标人代表资格符合要求的立即抽签，不符合的，则被视为放弃抽签资格。投标人代表按抽签按钮后如果没有抽到号码球，则再按抽签按钮重抽一次，直至抽到号码球为止，投标人代表抽签后须对抽签号码进行签字确认。

（5）抽签过程中，凡未按截标签到排号顺序进行抽签的，自违反者（含违反者）之后抽签结果无效，重新抽签，违反者之前抽签结果依然有效。

（6）首轮抽签结束后，中标候选人有重号的，重号投标人进行下一轮抽签，抽签顺序和中标原则不变，直至确定抽签结果为止。

（7） 投标文件审查。由采购人代表和招标人代表对中标候选人的投标文件进行审查，并当场宣布投标文件审查结果和抽签结果。如投标文件符合要求，该投标人为中标人；如果投标文件不符合要求，当场废标，并对抽签结果为次大号者的投标文件进行审查，以此类推。

当审查至剩余家数少于招标文件规定后仍然没有中标人时，则本次招标失败。

（8）投标人出现下列情形之一的，投标人被视为放弃抽签及中标资格：

①、在规定截标时间后送达的投标文件我方将不予受理；

②、《投标承诺书》未经投标人法定代表人或法定代表人授权委托人签字并加盖投标人公章，或未提供相应的法定代表人证明书或法定代表人授权委托书；

③、修改招标人提供的《投标承诺书》的；

④、抽签会期间，经招标人代表三次呼叫投标人代表人仍不到场的；

⑤、投标文件未按招标文件要求加盖投标人公章或未经单位法人代表或法定代表授权委托人签字的；

⑥、未按规定密封、标记和骑缝加盖投标人公章的我方将不予受理；

⑦、提交的投标文件份数不符合要求的（要求提供正本一份，副本二份）；

⑧、投标文件中未递交投标人法人及法定代表人近3年内无行贿犯罪记录承诺函或未加盖投标人公章的；

⑨、投标文件中未按招标人要求后附协议书或协议书未按要求签字盖章的；

（9）有下列情形之一的，则本次招标失败：

①、通过资格审查的投标人代表人数少于第5条规定数量的；

②、当投标文件审查至剩余家数少于第5条规定数量后仍然没有中标人时。

（10）如因电力供应、抽签机故障等客观原因导致抽签会无法进行的，经区政府采购及招标中心工作人员确认，招标人可终止该次抽签定标会，已抽出号码全部作废，由招标人重新组织抽签定标会。

9、本工程招标投标活动在深圳信息职业技术学院招标管理办公室进行，投标人应当遵守相关交易服务规定。投标人违反上述交易服务规定可能导致不利后果，责任由该投标人自负。

10、投标保证金费用说明

    - 投标人应按招标公告的规定，递交投标保证金，作为其投标的一部分。

    - 投标保证金是为了保护招标方免遭因投标方的行为而蒙受的损失，招标方在因投标方的行为受到损害时可根据投标人须知第10-（3）条的规定没收投标方的投标保证金。

    - 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收，投标人的失信行为将在学校投标供应商诚信档案记录：

- 投标方在领取招标文件后若弃权不参加投标的，未能在开标时间前至少24小时电话通知招标办工作人员，或不能递交书面说明弃权原因并加盖投标方单位公章（原件）的；

- 因个人原因导致未能递投标文件的投标方（须在开标当日补交到招标单位）；

- 中标方在规定期限内未能签订合同并提交合同履约保证金（在此情况下，招标方可将该标授予抽签结果为次大号者的投标人或重新招标）；

- 隐瞒投标的真实情况、投标文件中提供虚假材料或者故意进行无效投标的；

- 在投标方之间相互串通，事先商定投标价格或者合谋使特定投标方中标的；

- 采用不正当手段妨碍、排挤其它投标方的；

- 向采购人、招标机构行贿或者提供其它不正当利益的；

- 与采购人和招标机构串通投标的；

- 其它严重违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和《深圳经济特区政府采购条例》和相关法律法规的。

    - 投标保证金的退还（无息退还）

招标单位将在中标公告期满之日起7个工作日内退还未中标单位的投标保证金；中标单位的投标保证金将在中标单位支付合同履约保证金之日起7个工作日内退还。退还时需凭收费凭证的第二联及投标单位委托领取投标保证金的委托人身份证原件及委托函到行政楼413招标管理办公室退还。

11、合同履约保证金费用说明

      - 履约金由采购单位向投标中标单位收取，作为项目合同期间投标方对采购方的合同合约履约保证金。

      - 中标人在采购合同签订前，按照招标文件中招标公告的规定，提供的合同履约保证金数额向采购人提交合同履约保证金，合同履约保证金为合同总价的     ％。合同履约保证金必须在合同正式签订前付清。

      - 下列任何情况发生时，合同履约保证金将被没收投标人的失信行为将在学校投标供应商诚信档案记录：

- 中标方不履行与采购方订立合同的，合同履约保证金不予退还；

- 给采购方造成的损失超过合同履约保证金数额的，合同履约保证金全额没收，投标中标方还应当对超过的部分予以赔偿；

- 中标方在合同签订后的合约服务期内，不履行合同规定的，采购方根据损失程度没收合同履约保证金。

      - 履约保证金的退还（无息退还）

合同履约保证金将在合同期满且验收合格后，三个工作日内由甲方一次性退还给乙方。

      - 没有提交合同履约保证金的，应当对采购方的损失承担赔偿责任

# 第三部分

# 投 标 文 件 格 式

招标编号：

深圳信息职业技术学院装饰修缮工程施工

投 标 文 件

工程名称:

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：        年     月     日

投标文件目录

1、投标承诺书

2、法定代表人证明书

3、投标文件签署授权委托书

4、项目管理班子配备情况表

5、项目经理（建造师）简历表及近三个月内社保缴纳凭据

6、项目技术负责人简历表

7、主要施工机械设备表

8、投标人法人及法定代表人近3年内无行贿犯罪记录承诺函

9、诚 信 投 标 承 诺 书

10、投标人资格证明文件（营业执照、装修装饰工程资质证明文件等资格证明文件）

11、公司简介（详细地址、邮政编码、负责人、联系人及联系电话等。投标人资质，经营规模。附深圳市市场和质量监督委员会网站或相关政府网站的有效证明文件。）

投标承诺书（提示：该投标承诺书由深圳信息职业技术学院招标管理办公室填写，投标人只需在表一内保留所投子包的内容后在投标承诺书上签字、盖章并按规定提交相关附件材料即可）

一、投 标 承 诺 书

致招标人:深圳信息职业技术学院招标

我方决定参加贵方招标工程项目编号为YNZB-2018060 的 办公室隔墙装修 的抽签竞标，并完全接 受贵方与招标公告一并发出的“投标人须知”中的所有内容。为此,我方作出如下承诺：

1、我方同意接受贵方提出的本工程的预算价下浮10 %为中标价，本次投标如下：

（表一）

| 序号 | 子包项目编号 | 子包项目名称 | 工期 （天） | 中标价为预算价下浮10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YNZB-2018060 | 办公室隔墙装修 | 15 | ￥6.84万元 |

2、一旦我方中标，我方保证根据_ __表一  要求内完成并移交本工程，质量达到标准要求。（提示：“标准”是指国家、省、市及行业现行的有关工程建设以及装饰修缮等技术标准。）

3、一旦我方中标，我方保证派出合格的项目管理班子组织本工程的实施。

4、我方保证在收到贵方中标通知书 10天内，在签订合同之前，按本项目招标公告的规定向贵方交纳履约保证金。履约保证金额不低于中标价的 10 %。

5、我方保证在中标后3天内编制完成本工程实施的施工组织设计，并得到贵方的认可。

6、我方保证严格按照经贵方认可的施工组织设计组织施工。

7、我方保证严格执行有关法律、法规、规章、规范性文件的规定,决不挂靠、转包、违法分包。

8、我方保证对在工程实施过程中发生的设计变更和根据需要增减的工程项目,严格按照双方合同的有关规定计量和计价,并保证接受贵方要求完成变更或增减的所有工程内容。

9、我方接受贵方保留因错项引起的综合单价超过5%（含5%）的项目综合单价进行修正的权力。

10、我方若违反上述承诺之一的,愿承担一切责任并接受有关处罚。

11、我方承诺完全接受贵方招标文件第四部分施工合同及其附件全部内容，同时承诺在中标后按此合同与招标人签订施工合同。

承诺人的法定代表人或授权委托人(签字):             承诺人(盖章):

年   月   日

二、法定代表人证明书

单位名称：

地    址：

姓名：        性别：         年龄：       职务：

系                                  的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日        期：           年         月            日

## 三、投标文件签署授权委托书

致：深圳信息职业技术学院

本授权书申明： （投标人公司名称）       的法定代表人      （姓名）        （职务授权）                （姓名）                      （身份证号码）为我单位正式的合法代理人，该代理人有权在               投标过程中，以我单位的名义签署投标文件和相关文件，并处理一切与投标有关的事宜。

授权委托人(签字)：

法定代表人（签字）：

日          期：

## 四、项目管理班子配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 投标人承诺：本工程一旦我公司中标，将按上述人员配备项目管理班子，提供有关人员的资质证书及任命文件等相关资料，并对其真实性、准确性负责，保证项目经理（建造师）在深圳市住房和建设局备案并取得安全生产考核合格证，所提供的项目管理班子人员符合招标文件要求。否则发包人有权终止合同，由此造成的损失由我方负责。 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人：（盖章） 法定代表人或其委托人：（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

## 五、项目经理（建造师）简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职 称 |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事项目经理（建造师）年限 |  |  |  |
| 项目经理（建造师）资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 |  | 工程质量 |

注：附企业项目经理（建造师）资质证书（复印件加盖公章），（拟用项目经理（建造师）须在深圳市住房和建设局备案并取得安全生产考核合格证。）

## 六、项目技术负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职 称 |  |  | 学 历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事技术负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 |  |  |  | 工程质量 |

## 七、主要施工机械设备表

编制日期：   年   月   日

| 序号 | 机械设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率(KW) | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人承诺：本工程一旦我公司中标，将配备上述主要设备。上述所报内容若不真实，或未经招标人同意更换主要设备，招标人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

法定代表人或授权委托人(签字):                   投标人盖章:

八、无行贿犯罪记录承诺函

深圳信息职业技术学院招标管理办公室：

本公司郑重承诺：近三年内本公司以及公司法人于公司营业执照住所地人民检察院无行贿犯罪记录。

公司盖章：

日期：

### 九、诚 信 投 标 承 诺 书

致招标人： 深圳信息职业技术学院招标管理办公室

本人以企业法定代表人（或授权委托人）的身份郑重承诺：

一、 将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加（工程项目子包名称）的投标；

二、 杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；严格按投标文件承诺及中标通知书、合同等要求选派施工现场人员并保证工期和工程质量；

三、 所提供的一切投标材料都真实、有效、合法；

四、 不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害投标人或其他投标人的合法权益；

五、 不与招标人或采购人串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益；

六、 不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

七、 不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

八、 企业法定代表人以及企业三年内未被相关部门列入诚信档案黑名单。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担违约处罚和法律责任。给招标人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

承诺人的法定代表人或授权委托人(签字):             承诺人(盖章):

年    月    日

第四部分

施 工 合 同

特别提示：下面列出的《深圳信息职业技术学院施工合同》，投标人既不需对其中内容作填空或添加，也不允许对其中条款作出修改，要求投标人必须承诺接受此合同并据此与发包人签订施同。

组成本合同的文件及优先解释顺序：

1. 中标通知书；

2. 施工合同专用条款和补充条款；

3. 施工合同通用条款；

4. 招投标文件；

5. 标准、规范及有关技术文件；

6. 图纸；

7. 工程量清单；

8. 双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；

9. 发包人和工程师有关通知及工程会议纪要；

10. 工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

合同编号：

深圳信息职业技术学院

施工合同

工 程 名 称：

工 程 地 点：

发包人(甲方)：

承包人(乙方)：

2018年  月  日

修编说明

合同文本是根据有中华人民共和国合同法、深圳市经济特区政府采购条例，小型施工、装修标准规范，结合深圳信息职业技术学院工程实际情况进行修编的。

本合同为示范文本，合同选择采用时，可根据实际情况修改、增补。

施工合同

发包方（甲方）  深圳信息职业技术学院

承包方（乙方）

按照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑装饰装修管理规定》和《深圳市家庭居室装修管理规定》及          (招标编号：    )项目的评标结果，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经甲乙双方协商达成如下协议：

        - 工程概况

- 工程名称：

- 承包内容

本合同附件《工程预算书》或《工程项目一览表》列出的项目。

- 承包方式：包工包料。

- 工程质量

根据国家相关法规及本项目招投标文件所规划的工程质量。

- 合同金额

本项目为总价承包合同，合同金额为人民币   （￥   ）。

除本合同另有约定外，合同金额不因其他因素包括但不限于材料费、设备费、税率、运输价格、人员最低工资等的调整而发生变化。除本款所约定项目金额外，甲方无需向乙方支付其他任何费用。施工消耗的水电费由乙方自行承担。

      - 双方工作

- 甲方工作

- 甲方于开工前 3 个日历天内，向乙方提供已经确认的施工图纸 1 套（或作法说明 1 份），并向乙方进行现场交底。

- 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。

- 提供原始水电线路图纸及装饰装修房间钥匙。

- 指派     为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

- 委托                                  为工程监理。协助甲方驻工地代表管理项目实施。

- 如需要拆改原建筑物结构或设备管线，甲方应负责办理相应审批手续。甲方未办理装修的任何手续，乙方不得拆改原有建筑物结构或者设备管线。如甲方坚持不办理相关手续，造成乙方停工和因此引起的一切损失，由甲方承担。

- 协助乙方保护好周围建筑物及装修、设备管线、树木、绿地等不受损坏。

- 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

- 知会邻里在施工期间产生的灰尘和噪音可能对其生活和工作环境造成的影响，协调关系获得理解并承担相应责任。

- 乙方工作

- 由乙方负责设计的工程，乙方应于开工前 3 个日历天内提供包括但不限于平面设计图、平面布置图、水电改造图、天花布置图、地面铺设图及其他施工图纸。如甲方需要提供设计效果图，乙方应按要求提供，涉及的费用双方可在确定合同价款时约定。乙方应按时参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底。

- 拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

- 严格执行施工规范、室内环境污染控制规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

- 指派      为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

- 甲方直接发包的工程，乙方有配合其他施工方施工，以保证工程质量及工程的顺利完成。

- 乙方有义务事先告知甲方未知的在本工程设计或者甲方指令以及甲方提供的材料中存在的问题或者缺陷。如甲方不予采纳，造成的损失乙方不承担责任。

- 依据有关规定，乙方应办理交纳施工入场装修押金。

- 施工中涉及需要拆改原建筑物结构或者设备管线的，乙方应当向甲方提出意见。甲方未办理相关审批手续或未经甲方同意，乙方不得擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，否则，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

- 乙方进驻施工现场的所有人员，必须按要求持有相应的专业或施工的资格证书。乙方必须为乙方人员办理意外伤害保险。

- 乙方应当妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾的清运工作，处理好因施工带来的扰民问题。

- 乙方在施工中应妥善保管甲方堆放在现场的家具、陈设以及工程成品；工程竣工未移交甲方之前，乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

- 乙方未按照工程施工规范及环保要求装修造成的环境污染，乙方有治理的责任。

- 参加竣工验收，编制工程结算。

      - 工 期

- 本项目开工日期：      年   月   日，竣工日期：      年   月    日，总计    个日历日。

- 甲方未按约定提供图纸及开工条件而影响工期的，工期相应顺延。

- 由于甲方变更设计或增加工程量，以及提出增加设计范围以外的工程项目，造成工期延误，工期相应顺延。

- 甲方未按合同约定支付工程预付款、进度款，影响施工正常进行，工期相应顺延。

- 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

- 由于工程质量原因返工、乙方承担责任，工期不顺延。

- 乙方预算少算、漏算所产生的增加项目，导致工期延误由乙方负责，工期不顺延。

- 非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

- 材料设备的供应

- 材料进场时，乙方应负责提供各自供应的材料设备合格证明；若材料设备不符合质量要求或规格出现差异，乙方承担责任及由此发生的费用。

- 乙方采购的材料均应当符合环保要求，如乙方采购的材料不符合环保要求，造成室内环境质量达不到标准的，由乙方承担相应责任。

- 对甲方供应材料，乙方有义务事先告知甲方准确的材料用量。

- 工程变更

- 甲方变更设计，应在该项目工程施工前7天向乙方发出书面通知。

- 所有的设计变更和工程量的增减，甲方必须办理签字确认手续。

- 因甲方设计变更，造成乙方返工费用和相应损失均由甲方承担。

- 由于设计变更，造成乙方材料积压，由双方协商处理。

- 乙方按变更通知进行变更，并于7天内或者双方认可的时间向甲方提出变更价款的完整资料。甲方收到变更价款报告后7天内或者双方认可的时间内予以签认或提出异议。

- 乙方接到变更通知后，可按下列方法提出变更价格，送甲方或甲方同意后调整合同价款，但合同总价不能超过本项目的中标价格。：

⑴ 合同附件工程预算书中已有适用于变更项目单价的，按已有的项目单价调整合同价款。

⑵ 合同附件工程中预算书中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似项目单价确定变更项目单价，调整合同价款。

⑶ 合同附件的工程预算书中没有适用或者类似变更项目单价的，甲乙双方经协商后确定变更项目单价，调整合同价款。

- 乙方根据现场实际情况提出合理建议，涉及到变更设计和对原定材料的更换，以及增加工程量，必须经甲方同意，并签字确认。未经甲方批准签字，乙方擅自变更设计或对原定材料更换，甲方有权不认可，由此造成的损失由乙方承担。

- 对于甲方提出的不可行的设计变更，乙方有义务事先告知甲方将由此产生的质量问题及后果，否则造成的损失由乙方承担。若甲方仍坚持进行设计变更，造成工程质量问题，由甲方承担。

- 工程质量检查及验收

- 工程质量评定验收标准的依据：

- 施工图纸、作法说明、设计变更；

- 《建设装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）；

- 《住宅装饰装修工程施工规范》（GB50327-2001）；

- 《深圳市家庭装饰装修工程质量验收标准》；

- 乙方须办理隐蔽工程和中间工程验收的项目：水电线路改造工程（封闭前）、防水工程（铺设瓷片前）、吊顶工程（涂料前）、门窗工程（油漆前）、细木工程（油漆前）。

- 甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。当工程具备覆盖、遮盖条件或达到中间验收标准（如水管及电线管的凿槽暗敷恢复工作），乙方自检后，并于2个日历日前通知甲方验收。如验收合格，甲乙方可办理验收手续后，乙方可进行隐蔽和继续施工。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验；复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成的停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，且工期不顺延。

- 由于乙方施工质量问题造成材料、设备的损坏，其全部损失由乙方承担。

- 甲方直接发包给第三方的工程遇交叉作业时，乙方及第三方应对各自的工程质量负责，若非因甲方原因工程质量不合格，责任由乙方和第三方各自承担。若因第三方造成工期延误，则工期因顺延.

- 工程竣工后，乙方应书面通知甲方组织验收，甲方自接到验收通知书后7个日历日内组织验收，如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

- 工程验收不合格，经整改后，另行验收，整改费用由乙方承担。整改后仍不合格，甲方可要求乙方继续整改，整改费用由乙方承担，甲方可要求乙方离场并赔偿不合格项目的损失。工程竣工后，甲方未经验收擅自使用，视为工程质量验收合格。

- 在工程质量验收合格后，双方应办理移交手续。

- 室内环境质量施工要求及验收

- 本工程室内环境质量验收标准的依据：《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)。

- 未经甲方同意，本工程不得使用经检验不合格的材料进行施工；不得在室内用有机溶剂清洗施工用具；不得使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯作为稀释剂和溶剂；不得采用沥青类防腐、防潮处理剂；不得采用非A类无机非金属建筑材料、装修材料和非E1类人造木板及饰面人造木板。

- 对甲方要求购买预防装修污染的产品，乙方需积极配合。

- 工程竣工后，室内环境质量验收应在工程竣工至少7天以后、工程交付使用前进行。

- 室内环境质量验收可以选择有资质的检测机构进行检测，检测费用由 乙 方承担。

- 室内环境质量验收检测不合格，乙方应采取措施，经整改后，另行验收，整改费用由乙方承担。

- 工程竣工后，室内环境质量未经验收双方已办理移交手续，不影响甲方对因乙方原因造成的室内环境质量不合格的索赔。

- 价款及结算工程

- 本合同为固定总价合同，即承包范围内价格一次包死，结算时除变更工程外不做任何调整。变更工程价款的确定，参照本合同第五条的规定。

- 付款方式

乙方完成所有改造工程的施工、所有设备的安装及调整并经甲方组织的竣工验收合格后，并经过甲方项目负责人、甲方监理的确认，甲方在收到乙方付款申请、本项目售后服务保证金及付款所需要的材料后10个工作日内，甲方向深圳市财政委员会申请支付乙方工程合同金额的   % 的工程款，计人民币     （￥          ）。

乙方在竣工验收合格后，以银行转账方式向甲方财务支付合同金额的     ，计人民币   元 （￥          ）作为售后服务保证金，如无违约，从竣工验收之日起    年期满后10个工作日内甲方不计利息将售后服务保证金退回给乙方；乙方如有违约，甲方可以从保证金中扣除乙方的违约金、甲方的损失和费用等。

3.合同履约保证金：

乙方必须在招标公告期满后向甲方支付乙方中标价的10%作为本合约的合同履约保证金，足额交付后，甲乙双方签订本合同。合同履约保证金将在合同期满且验收合格后，十个工作日内由甲方一次性退还给乙方（无息退还）。

- 索赔

- 甲方因未按合同约定提供施工所需条件、支付工程款、顺延工期或其他非乙方原因造成乙方经济损失，乙方可依照合同有关条款进行索赔。

- 乙方未按合同约定交付装饰产品或未全面履行合同约定的全部义务而造成甲方经济损失，甲方可依照合同有关条款进行索赔。

- 索赔程序

- 索赔事件发生 3 个日历日内，索赔方向被索赔方发出要求索赔的通知书。

- 索赔方在发出索赔意向后 7 个日历日内，向被索赔方提交全部和详细的索赔资料。

- 被索赔方在接到索赔资料后 7 个日历日内给予书面答复或要求索赔方进一步补充索赔理由和证据。被索赔方在 15 个日历日内未作答复，则视为该项索赔已被认可。

- 施工安全和防火

- 甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

- 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工程安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其它相关的法规、规范。

- 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防法和防火设计规范，乙方有权拒绝施工。若甲方强制要求乙方施工，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失；由乙方负责设计的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。

- 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程和消防法，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

- 违约责任

- 甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。

- 由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按应付款额的 0.3% 支付滞纳金。

- 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同金额的 0.3% 违约金。

- 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应造价赔偿。

- 保修条款

- 本工程保修责任期：屋面防水工程、有防水要求的房间、卫生间和外墙的防渗漏工程为 5 年，其他工程为 2 年。

- 保修范围为乙方施工的工程项目。

- 施工质量问题和乙方提供材料原因造成的损坏，由乙方保修。

- 在保修期内，乙方工程质量原因造成的其它财产损失，由乙方按当时市场价格全额赔偿。

- 争议

- 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。

- 对本工程施工质量或使用的原材料质量发生争议的，可以选择有资质的检测机构进行检测。

- 当通过协商、调解解决或者协商调解不成时，双方同意选择深圳仲裁委员会仲裁解决，仲裁结果对方均有约束效力。

- 合同解除和终止

- 有下列情形之一的，可以解除合同：

- 甲乙双方协商一致；

- 因不可抗力致使合同无法履行；

- 因一方违约致使合同无法履行；

- 甲乙方履行完本合同全部义务，工程已办理交付手续，工程竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止（但本合同保修及争议解决条款除外）。

- 附则

本合同一式 陆 份。甲方执 肆 份，乙方执 贰 份。均具同等法律效力。

- 附件

- 本项目招标文件

- 本项目投标文件

- 本项目中标通知书

- 施工图纸或作法说明

- 工程项目一览表

- 工程项目预算书

- 甲方供应材料设备清单

(下无正文)

发 包 人：深圳信息职业技术学院       承 包 人 ：

发包人代表：                         承包人代表：

地 址：深圳市龙翔大道2188号         地 址 ：

电 话： 89226031                     电 话：

邮 编： 518000                       邮 编 ：

开 户 银 行：                        开 户 银 行：

帐 号 ：                             帐 号 ：

年  月  日                          年  月  日

- 第五部分

- 用 户 需 求 书

（对用户需求书中的“*”要求的内容里出现的负偏离将影响投标人的评标得分，并可能导致废标。）

项目：YNZB-2018060

#### 办公室隔墙装修项目需求文件

一、项目背景

项目为深圳信息学院计财处办公室装修改造。包括：1.地面清除；2.石膏板隔墙工程；3.PVC卷材地面工程；4.门窗工程；5.强电改造工程；6.弱电工程。

二、工程概述

| 类别 | 需求内容 |
| --- | --- |
| 商务需求 | 商务要求： 1、项目工期要求：15天 2、项目验收程序、标准及期限：按学校项目验收程序，装修行业标准，提出验收申请10日内。 3、付款方式：项目完工并通过验收后一次性支付。 |
| 技术需求、项目管理要求、其它 | - 管理要求 - 项目负责人：中标单位的派驻管理项目人员必须是中标单位正式员工（提供中标单位的法人授权函、中标单位为项目负责人缴付的三个月以上社保证明，若缺少以上任何一份材料，将不获采购人接待），中标单位的派驻管理项目现场的人员必须具体施工员或以上的专业证书。 - 环保治理与检测：本项目施工的教室 不 需要进行环保治理，环保治理后出具市级检测单位出具的合格的环保检测报告。 - 中标单位必须作好施工记录、隐蔽工程记录、施工资料的整理、竣工资料的编制等工作。 - 中标单位必须在施工现场显眼位置设置正规施工警示牌、工程概况牌，标注“温馨提示”语言。靠近人行通道边（或建设方以为有必要的其他周边）必须用整齐美观的板材围护密封施工。 - 中标单位施工必须达到有关部门规定的安全文明施工标准，服从采购单位管理各项规定要求，避免干扰采购单位正常工作秩序，认真做好施工现场防护、防火、噪音、用电等安全文明施工各项管理工作，承担相应一切责任，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁，做到工完场清，达到国家卫生城市标准。 - 工程技术规范应符合： - 《采暧通风与空气调节设计规范》（GBJ19-87） - 《通风与空调工程及验收规范》（GBJ50242-9） - 《建筑安装工程质量检验评定标准》（TJ304-74） - 《建筑装饰工程质量验收规范》（GB 50210-2001） 《住宅装修工程施工规范》（GB 50327-2001） |
| 售后服务要求 | - 《建筑工程质量管理条例》中保修期已规定的从其规定，如果出现质量问题施工单位要24小时内响应。 - 保修期：1年，质保押金：合同金额的3%。 |

- 三、工程量清单

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:计财处办公室装修改造工程- |  | 标段： | 第1页 共5页 |  |
| 序 号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中：材料设备暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |  |
| 1.1 | 拆除工程 |  |  |  |
| 1.2 | 隔墙工程 |  |  |  |
| 1.3 | 门窗工程 |  |  |  |
| 1.4 | 天棚工程 |  |  |  |
| 1.5 | 地面工程 |  |  |  |
| 1.6 | 其它工程 |  |  |  |
| 1.7 | 强电工程 |  |  |  |
| 1.8 | 弱电工程 |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |
| 2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |  |  |  |
| 2.2 | 安全文明施工措施费 |  |  |  |
| 2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费 |  |  |  |
| 2.4 | 其它措施项目费 |  |  |  |
| 3 | 其它项目费 |  |  |  |
| 3.1 | 计日工 |  |  |  |
| 3.2 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 3.3 | 发包人供应材料费 |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |
| 5 | 不含税建安工程造价 |  |  |  |
| 6 | 应纳税费 |  |  |  |
| 6.1 | 增值税应纳税额 |  |  |  |
| 6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  |  |  |
| 含税建安工程造价5+6 |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:计财处办公室装修改造工程-装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第2页，共5页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子目编号 |  | 子目名称 |  | 项目特征 |  | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 |  | 合价 |  |  |
|  |  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 |  | 砖砌体拆除 |  | 1、原墙拆除 2、拆除物外运 3、弃置费 |  | m3 | 0.820 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011605001001 |  | 平面块料拆除 |  | 1、原地面拆除 2、拆除物外运 3、弃置费 |  | m2 | 174.280 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隔墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011210006001 |  | 其他隔断 |  | 1、100mm石膏板隔墙 |  | m2 | 121.700 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010402001001 |  | 砌块墙 |  | 1、砌块砖封门洞 2、墙面双面抹灰 |  | m3 | 0.390 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010801001001 |  | 木质门 |  | 1、M1木质门1070mm*2400mm制安 2、木质门框 |  | 樘 | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011103004001 |  | 塑料卷材楼地面 |  | 1、2mm厚PVC地板 2、导静电铜箔 3、2-3mm自流平 4、吸收型界面剂 5、10mm水泥砂浆找平层 6、25mm水泥砂浆找平层 |  | m2 | 174.280 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011105006001 |  | 金属踢脚线 |  | 1、黑镜钢饰面 2、15mm厚防火阻燃夹板 |  | m2 | 12.390 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:计财处办公室装修改造工程-安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3页，共5页 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 子目编号 |  | 子目名称 |  | 项目特征 |  |  | 单位 | 工程量 | 综合单价 |  | 合价 |  |
|  |  |  |  | 强电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 030404017002 |  | 配电箱 |  | 1、配电箱AL1 2、详配电箱系统图 |  |  | 台 | 1.000 |  |  |  |  |
| 2 |  | 030411001001 |  | 配管 |  | 1、砖、混凝土结构电线管暗配 PC公称口径25mm 2、暂定工程量 |  |  | m | 50.000 |  |  |  |  |
| 3 |  | 030408001002 |  | 电力电缆 |  | (1)名称:ZCYJV-YJV-5*4 (2)其他:含电缆头 (3)暂定工程量 |  |  | m | 50.000 |  |  |  |  |
| 4 |  | 030411001002 |  | 配管 |  | 1、砖、混凝土结构电线管暗配 PC公称口径20mm |  |  | m | 179.000 |  |  |  |  |
| 5 |  | 030411004002 |  | 配线 |  | 1、导线BV-2.5 |  |  | m | 350.160 |  |  |  |  |
| 6 |  | 030411004001 |  | 配线 |  | 1、导线BV-4 |  |  | m | 186.830 |  |  |  |  |
| 7 |  | 030412001001 |  | 普通灯具 |  | 1、明装筒灯 |  |  | 套 | 28.000 |  |  |  |  |
| 8 |  | 030412005001 |  | 荧光灯 |  | 1、反光灯棚 |  |  | 套 | 7.000 |  |  |  |  |
| 9 |  | 030412004001 |  | 装饰灯 |  | 1、吊灯 |  |  | 套 | 2.000 |  |  |  |  |
| 10 |  | 030404034003 |  | 照明开关 |  | 1、单联照明开关安装 |  |  | 个 | 1.000 |  |  |  |  |
| 11 |  | 030404034002 |  | 照明开关 |  | 1、双联单控开关 |  |  | 个 | 4.000 |  |  |  |  |
| 12 |  | 030404034001 |  | 照明开关 |  | 1、三联单控开关 |  |  | 个 | 1.000 |  |  |  |  |
| 13 |  | 030404035001 |  | 插座 |  | 1、单相两孔三孔插座 |  |  | 个 | 18.000 |  |  |  |  |
| 14 |  | 030404035002 |  | 插座 |  | 1、单相三孔地面插座 |  |  | 个 | 16.000 |  |  |  |  |
| 15 |  | 030414002001 |  | 送配电装置系统 |  | 1、1kV以下交流供电系统调试 |  |  | 系统 | 1.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 弱电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 030501005001 |  | 插箱、机柜 |  | (1)名称:弱电机柜 |  |  | 台 | 1.000 |  |  |  |  |
| 17 |  | 030502012001 |  | 信息插座 |  | (1)名称:网络插座（含模块） |  |  | 个 | 11.000 |  |  |  |  |
| 18 |  | 030411003002 |  | 桥架 |  | (1)名称:弱电线槽200x100 (2)接地方式:户内接地母线暗设 (3)包含:桥架支撑 |  |  | m | 14.080 |  |  |  |  |
| 19 |  | 030502007001 |  | 光缆 |  | (1)名称:2芯室内多模光纤 |  |  | m | 96.990 |  |  |  |  |
| 20 |  | 030411001003 |  | 配管 |  | 1、砖、混凝土结构电线管暗配 PC公称口径32mm 2、暂定工程量 |  |  | m | 35.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单与计价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:计财处办公室装修改造工程 |  | 标段： | 第4页 共5页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |
| 1 | 安全文明施工措施费 |  |  |
| 1.1 | 临时设施费 |  |  |
| 1.2 | 安全施工费 |  |  |
| 1.3 | 文明施工费 |  |  |
| 1.4 | 环境保护费 |  |  |
| 2 | 履约担保手续费 |  |  |
| 3 | 夜间施工费 |  |  |
| 4 | 赶工措施费 |  |  |
| 5 | 冬雨季施工费 |  |  |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 |  |  |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  |  |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |  |  |
| 9 | 二次搬运费 |  |  |
| 10 | 脚手架费 |  |  |
| 11 | 垂直运输机械费 |  |  |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  |  |
| 13 | 施工排水、降水费 |  |  |
| 14 | 专业工程措施项目费 |  |  |
| 14.1 | 室内空气污染测试 |  |  |
| 15 | 其他 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |
| 注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。 |  |  |  |

| 规费税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:计财处办公室装修改造工程-装饰工程 |  | 标段： | 第5页 共5页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | (A1+A2+A3) | 2.49 |  |
| (1) | 失业保险费 | (A1+A2+A3) | 1.86 |  |
| (2) | 养老保险费 | (A1+A2+A3) | 0.25 |  |
| (3) | 工伤保险费 | (A1+A2+A3) | 0.18 |  |
| (4) | 医疗保险费 | (A1+A2+A3) | 0.19 |  |
| (5) | 生育保险费 | (A1+A2+A3) | 0.01 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | (A1+A2+A3) | 2.30 |  |
| 1.3 | 工程排污费 | (A1+A2+A3) | 0.33 |  |
| 1.4 | 其他 |  |  |  |
| 2 | 应纳税费 |  |  |  |
| 2.1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.00 |  |
| 2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12.00 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

- 四、图纸见电子版附件